СЕЛЬСКАЯ ДУМА

муниципального образования «Сельское поселение

«Деревня Гавриловка» Кировского района

### РЕШЕНИЕ

#### 28.10.2014                                                                                                                     № 149

| Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Гавриловка» на 2015-2024 годы» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь Уставом муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Гавриловка», Сельская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Гавриловка» на 2015-2024 годы (прилагается).

2. Контроль за исполнением решения возложить на Главу сельского поселения «Деревня Гавриловка»  Т.Н. Артемову.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования, подлежит размещению на официальном сайте муниципального района «Город Киров и Кировский район», и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 января 2015 года.

Глава  сельского поселения  	                                                               Т.Н. Артемова

Утверждена

решением  Сельской Думы

сельского поселения

Деревня  Гавриловка»

### от  28.10.2014 года  № 149

Муниципальная программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Сельское поселение «Деревня  Гавриловка» на 2015-2024 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| 1. Наименование муниципальной программы | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Гавриловка» на 2015-2024» |
| --- | --- |
| 2. Основание разработки муниципальной программы | - Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Градостроительный кодекс Российской Федерации |
| 3. Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация сельского поселения «Деревня Гавриловка» |
| 2. Цели муниципальной программы | - оптимизация, развитие и модернизация муниципальных систем газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, систем канализации, уличного освещения для сохранения их работоспособности и обеспечения целевых параметров, улучшения их состояния; - обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий и снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов на территории сельского поселения; |
| 3. Задачи муниципальной программы | - улучшение технического состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства, повышение эффективности и надежности функционирования инженерных систем; - повышение качества жилищно-коммунальных услуг для населения; - сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном секторе сельского поселения «Деревня Гавриловка»; - рациональное и эффективное использование природных ресурсов; - перспективное развитие жилищного и иного строительства; - приемка в муниципальную собственность бесхозяйных объектов недвижимости и дальнейшее их содержание; - улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения «Деревня Гавриловка», путем сокращения негативных факторов в процессе эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры за счет ее совершенствования |
| 4. Индикаторы муниципальной программы | - % уровня газификации домов сетевым газом -нет - количество - км введенных в эксплуатацию газовых сетей нет; - % обеспечения питьевой водой населения централизованным водоснабжением; - количество 2,2 км введенных в эксплуатацию сетей водоснабжения; - строительство, реконструкция систем канализации; - % снижения затрат на электроэнергию; - количество граждан, проживающих в сельской местности, получивших жилье; |
| 5. Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2015-2024 гг. |
| 6. Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования | Общий объем финансирования Программы составляет 24 527 000.00 рублей. Программа финансируется за счет средств местного бюджета. |
| 7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - повышение уровня инженерного обустройства территории сельского поселения «Деревня Гавриловка» (газом, водой, канализацией и т.д.); - - повышения эффективности использования топливно- энергетических ресурсов на территории сельского поселения «Деревня Гавриловка» - улучшение жилищных условий сельских жителей; - улучшение экологической обстановки в сельском поселении «Деревня Гавриловка» |

- 1. Введение

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Деревня Гавриловка» на 2013-2023 годы» (далее - Программа) разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Деревня Гавриловка» - это программа строительства и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, газо- и электроснабжения, водоотведения, очистки сточных вод на территории сельского поселения «Деревня Гавриловка», которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, развития сельского хозяйства, улучшения экологической ситуации на территории сельского поселения «Деревня  Гавриловка».

Программа разработана для гарантированного покрытия перспективной потребности в энергоносителях и воде для обеспечения эффективного, качественного и надлежащего снабжения коммунальными ресурсами, минимизации издержек за весь цикл жизни систем жизнеобеспечения, а также в целях повышения инвестиционной привлекательности территории сельского поселения за счет предоставления возможности быстро подключить новые объекты к коммунальным системам по обоснованным ценам.

Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Муниципальное  образование «Сельское поселение «Деревня Гавриловка» расположено на территории муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области  Центр  сельского поселения – деревня Гавриловка, находится  в 25 км. на юго-восток от районного центра города Кирова, с которым  связан дорогой  регионального значения  «Киров-Бережки-Фоминичи_Неполоть» - Гавриловка.

Площадь сельского поселения – 7392,9 га,

-земли сельскохозяйственного назначения – 2887,52

-земли лесного фонда – 3401,32

-земли водного фонда – 14,31

Муниципальное образование «Сельское поселение «Деревня Гавриловка» включает в себя 6 (шесть) населенных пунктов:

- д. Гавриловка,

- д. Коновка,

- д. Большое Заборье,

- д. Соломоновка,

- д. Пчелка,

- д. Мироновка

Численность населения составляет 298 человека.

Административным центром сельского поселения «Деревня Гавриловка» является д. Гавриловка.

2.1. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

Социально - инженерная инфраструктура.

Низкий уровень обеспеченности территории сельского поселения объектами социально - инженерной инфраструктуры является одним из основных факторов, обуславливающих непривлекательность сельской местности и рост миграционных настроений, особенно среди молодежи. Решение данной проблемы является приоритетным. При этом в основе решения поставленной задачи, повышения качества жизни в сельской местности необходимо предусматривать использование комплексного подхода к развитию территории муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Гавриловка» с учетом обеспеченности необходимым комплексом объектов социальной и инженерной инфраструктуры и перспективного плана развития поселения.

Водоснабжение.

Водоснабжающей организацией на территории сельского поселения «Деревня Гавриловка» является  ООО «Водоснабжение», протяженность сетей водоснабжения - 2.2 км.

На территории  сельского поселения  эксплуатируется одна водонапорная башня и две артезианские скважины, расположенные в деревне Гавриловка,

эксплуатируются с 1984 года и требуют капитального ремонта.

Общий износ водопроводных сетей составляет более 50%.

100 % водопроводов из чугунных труб находятся в эксплуатации более 30 лет.

Высокий физический износ водопроводных сетей приводит к частому возникновению аварий.

Водоснабжения населенных пунктов в существующей и проектируемой застройке предусматривается  от существующих скважин и водонапорных башен.

Основной упор при развитии сельской системы водоснабжения следует сделать на создание оптимального режима подачи и распределение воды с учетом нового строительства для повышения надежности и эффективности работы системы водоснабжения при одновременном снижении энергетических затрат и непроизводительных потерь воды.

Для снижения потерь воды, связанных с ее нерациональным использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода, в первую очередь – в жилой застройке.

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения должна охватывать всю жилую постройку населенных пунктов, обеспечить учреждения, сельскохозяйственные предприятия хозяйственно-питьевой водой, полив зеленых насаждений, улиц и пожаротушение.

Предусматривается реконструкция и строительство водопровода в д. Гавриловка.

Оборудование существующих водонапорных сооружений фильтрами  обезжелезивания.

Водоснабжение в деревнях: Большое Заборье, Коновка, Соломоновка, ул. Центральная и  ул. Заречная  в д. Гавриловка - осуществляется из шахтных и родниковых  колодцев.

Водоотведение.

Водоотведение на территории сельского поселения осуществляется только в деревне Гавриловка (по ул. Садовой), через систему канализации по подземным сетям к пяти оборудованным сливным ямам-шамбо.

Эксплуатацию и техническое обслуживание сетей водоотведения осуществляет

администрация сельского поселения.

Реализация данного направления Программы обуславливается необходимостью решения следующих проблемных вопросов:

- обеспечение прохождения всего объема сточных вод, образующегося на территории сельского поселения, через очистные сооружения;

- увеличение объема сточных вод, качество очистки которых соответствует нормативам на сброс в водные объекты.

Программные мероприятия сконцентрированы на строительстве новых комплексов очистных сооружений.

При проектировании станций приоритеты будут отдаваться передовым технологиям очистки сточных вод и обработки образующихся осадков, реализованным на технологическом оборудовании российского производства.

В результате реализации программных мероприятий по строительству и реконструкции очистных сооружений и систем водоотведения в сельском поселении прекратится сброс в водные объекты неочищенных стоков, сократится объем сброса загрязняющих веществ. Тем самым улучшится санитарное состояние водных объектов поселения и уменьшится загрязнение подземных водоносных горизонтов.

Энергосбережение.

Направление программы «энергосбережение» - это единый комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на экономически обоснованное потребление энергоресурсов, и является фундаментом планомерного снижения затратной части тарифов. Основными документами по реализации политики энергосбережения являются: Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Закон Калужской области  от 01.05.2010 №12-ОЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Калужской области».

При существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования дальнейшие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории сельского поселения.

В предстоящий период на территории муниципального образования должны быть выполнены установленные Законом требования в части управления процессом энергосбережения.

Газификация.

В настоящее время на территории сельского поселения объекты газоснабжения отсутствуют. В 2014-2015 году предусматривается размещение межпоселкового    газопровода высокого давления и разводящих сетей для: д. Гавриловка, д. Соломоновка, д. Большое Заборье и д. Коновка.

Газификация сельских населенных пунктов сельского поселения «Деревня Гавриловка» позволит создать условия для перевода котельных на природный газ, активизировать работу по использованию децентрализованных источников теплоснабжения и поквартирных систем отопления, повысит уровень коммунального обустройства поселения, а так же позволит создать условия для развития экономики поселения с учётом энергетической и экологической безопасности.

Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда МО СП «Деревня Гавриловка» составляет 12800 м2.

Жилищный фонд сельского поселения представлен малоэтажной застройкой. В ее составе индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками и многоквартирные жилые дома.  Около 23% жилищного фонда – деревянные дома,  45% всех домов имеют значительную степень износа от 66% до

70%, непригодные или малопригодные для проживания. Темпы роста площади жилищного фонда очень малы. За последние три года было построено всего 90,0м2 жилья. Обеспеченность жильем составляет 40,0 м2 на человека, что является нормой для сельской местности.  Столь высокий показатель объясняется уменьшением численности населения, наличием заброшенных, пустующих домов.

Распределение жилищного фонда по

материалу стен, проценту износа

| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений, м2 | Число домов (индивидуально-опредленных зданий), единиц | Число многоквартирных жилых домов, единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| По материалу стен: |  |  |  |
| Каменные, кирпичные | 4100 | 99 | - |
| Панельные | 4000 | 25 | - |
| Смешанные | 1298 | 31 | - |
| Деревянные | 2992 | 62 | - |
| Прочие | 410 | 20 | - |
| По проценту износа: |  |  |  |
| от 0 до 30% | 4120 | 22 | - |
| от 31% до 65% | 3400 | 68 | - |
| от 66% до 70% | 4240 | 107 | - |
| свыше 70% | 1040 | 40 | - |

Распределение жилищного фонда по этажности

| Этажность жилых домов | Всего жилищного фонда, м2 | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая площадь, м2 | муниципальная, м2 | частная, м2 |
| Одноэтажные | 12800 | 12800 | - | 12800 |

Оборудование жилищного фонда

| Наименование показателей | Всего | В том числе оборудованная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | водопро-водом | в т.ч. центра-лизован-ным | водоот-ведением (канали-зацией) | в т.ч. центра-лизован-ным | отопле-нием | в т.ч. центра-лизован-ным | горячим водоснаб-жением | в т.ч. центра-лизован-ным | ваннам (душем) | газом (сетевым, сжижен-ным) | наполь-ными электри-ческими плитами |
| Общая пло-щадь жилых помещений, м2 | 12800 | 4000 | 4000 | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - |

2. Цели, задачи, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации программы.

2.1. Цели, задачи программы.

Цели программы:

- оптимизация, развитие и модернизация муниципальных систем газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, систем канализации, уличного освещения для сохранения их работоспособности и обеспечения целевых параметров, улучшения их состояния;

- обеспечение рационального  использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий и снижение  объемов  потребления  всех  видов  топливно-энергетических ресурсов на территории сельского поселения;

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в т. ч. специалистов, работающих в сельской местности;

Задачи Программы:

- улучшение технического состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства, повышение эффективности и надежности функционирования инженерных систем;

- повышение качества жилищно-коммунальных услуг для населения;

- сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном  секторе сельского поселения «Деревня Гавриловка»;

- рациональное и эффективное использование природных ресурсов;

- перспективное развитие жилищного и иного строительства;

- приемка в муниципальную собственность бесхозяйных объектов недвижимости и дальнейшее их содержание;

- улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения «Деревня Гавриловка», путем сокращения негативных факторов в процессе эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры за счет ее совершенствования.

2.2. Конечные результаты реализации муниципальной программы.

В результате реализации Программы ожидается:

- повышение уровня инженерного обустройства территории сельского поселения «Деревня Гавриловка» (газом, водой, канализацией и т.д.);

- - повышения эффективности использования топливно- энергетических ресурсов на территории сельского поселения «Деревня  Гавриловка»;

- улучшение жилищных условий сельских жителей;

- улучшение экологической обстановки в поселении.

- 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальной программа предусматривает комплекс мероприятий, которые предполагается выполнить в течение 2015-2024 годов.

Выполнение основных мероприятий предусмотрено в течении всего срока действия муниципальной программы.

- Приложение № 1

к муниципальной программе

«Комплексное развитие

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

«Сельское поселение

«Деревня  Гавриловка»

ОБОСНОВАНИЕ

ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

«ДЕРЕВНЯ  ГАВРИЛОВКА»

| № | Наименование показателей | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Суммарное значение финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.) | 24.527 | 968 | 761 | 5.454 | 6.964 | 1.995 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства бюджета сельского поселения | 24.527 | 968 | 761 | 5.454 | 6.964 | 1.995 |
|  | - иные источники | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |

ПЕРЕЧЕНЬ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реали-зации | Сумма расходов тыс. руб. | в том числе по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | Газификация | 2015-2024 | 4.720 | 300 | 100 | 500 | 520 | 550 |
| 2. | Мероприятия в области коммунального хозяйства | 2015-2024 | 10.120 | 60 | 60 | 3.500 | 3.500 | 600 |
| 3. | Содержание и ремонт уличного освещения | 2015-2024 | 2.410 | 200 | 170 | 270 | 260 | 260 |
| 4. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения | 2015-2024 | 850 | - | - | 250 | 250 | 150 |
| 5. | Строительство плоскостных спортивных площадок | 2015-2024 | 2.000 | _ | _ | _ | 2.000 | _ |
| 6. | Строительство детских игровых площадок | 2015- 2014 | 500 | _ | _ | 500 | _ | _ |
| 7. | Создание условий для организации досуга о обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | 2015- 2014 | 3.872 | 405 | 427 | 430 | 430 | 430 |
| 8. | Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью в поселении | 2015- 2014 | 55 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
|  | Итого: |  | 24.527 | 968 | 761 | 5.454 | 6.964 | 1.995 |

Механизм реализации муниципальной программы

Общее руководство, контроль и мониторинг за ходом  реализации Программы осуществляет администрация сельского поселения «Деревня Гавриловка». Ежегодно с учетом реализации программных мероприятий уточняются объемы средств, необходимых для их финансирования в очередном году и предоставляет необходимые материалы в соответствии с действующим Положением о порядке и сроках составления проекта бюджета сельского поселения «Деревня Гавриловка» на очередной финансовый год и плановый период.

Администрация сельского поселения «Деревня Гавриловка» вправе использовать иные формы и методы контроля за реализацией Программы.

Ответственные за реализацию отдельных мероприятий Программы несут ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий, предоставляют информацию о ходе реализации мероприятий муниципальной программы.